РЕСПУБЛИКА КРЫМ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЖАНКОЙ ДЖАНКОЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

14 сессия второго созыва Р Е Ш Е Н И Е от 22 мая 2020 года № 123 г. Джанкой

Об утверждении порядка списания затрат

по объектам незавершенного строительства

муниципального образования

городской округ Джанкой Республики Крым

В целях упорядочения процедуры проведения и документального оформления списания затрат по объектам незавершенного строительства муниципального образования городской округ Джанкой, в соответствии с Федеральным законом                  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Джанкой, Джанкойский городской совет РЕШИЛ:

- Утвердить Порядок списания затрат по объектам незавершенного строительства муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым (приложение).

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

- Опубликовать данное решение в информационном бюллетене городского округа Джанкой «Джанкойский вестник» и разместить (опубликовать)                                  на официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.

- Обнародовать данное решение путем его размещения на информационных стендах в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить                              на постоянную комиссию по муниципальной собственности, коммунальному хозяйству, работе с муниципальными предприятиями, промышленности, транспорту и связи.

Председатель Джанкойского

городского совета								      С.С. Дорошенко

О.С. Комолдинова, 3-22-21

|  | Приложение к решению Джанкойского городского совета от «22» мая 2020 № 123 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

СПИСАНИЯ ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТАМ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЖАНКОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

- Настоящий Порядок устанавливает процедуру распоряжения и списания затрат по объектам незавершенного строительства, дальнейшая реализация которых не предусмотрена государственными программами, программами Республики Крым и муниципальными программами муниципального образования городской округ Джанкой.

- К объектам незавершенного строительства относятся объекты капитального строительства, прочно связанные с землей (перемещение которых без несоразмерного ущерба невозможно):

- строительство которых продолжается;

- строительство которых приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено, но не списаны в установленном законодательном порядке;

- находящиеся в эксплуатации, по которым документы на ввод в эксплуатацию не оформлены в установленном законодательном порядке.

Под затратами по объектам незавершенного строительства понимаются затраты на выполненные строительно-монтажные, предпроектные, проектные, проектно-изыскательские, инженерно-изыскательские работы, прочие работы и затраты, входящие в сметы на строительство, которые финансировались за счет бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, бюджета Республики Крым, федерального бюджета, внебюджетных средств и учитываются на балансах организации.

- С целью списания затрат по объектам незавершенного строительства создается комиссия по списанию затрат по объектам незавершенного строительства (далее - комиссия). Состав комиссии и положение о комиссии утверждаются постановлением администрации города Джанкоя Республики Крым.

- В целях рассмотрения на комиссии вопроса о списании произведенных затрат балансодержатель готовит и подает ходатайство на имя председателя комиссии с приложением пояснительной записки с описанием причин образования затрат по объектам незавершенного строительства и следующих документов:

а) по фактически завершенным строительством объектам, выявленным в результате инвентаризации объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры, но затраты на которые числятся на балансе как незавершенное строительство:

- справки балансодержателя о сумме затрат (с приложением подтверждающих документов) на дату завершения строительства;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объект, при ее отсутствии – выписка отдела по вопросам муниципального имущества администрации города Джанкоя Республики Крым о внесении объекта в Реестр объектов муниципальной собственности;

б) по фактически завершенным строительством объектам, оформленным в муниципальную собственность, но затраты на которые числятся на балансе как незавершенное строительство:

- справка балансодержателя о сумме затрат (с приложением подтверждающих документов) на дату завершения строительства;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект, при ее отсутствии – выписка отдела по вопросам муниципального имущества администрации города Джанкоя Республики Крым о внесении объекта в Реестр объектов муниципальной собственности;

в) по фактически завершенному строительству, но числящемуся на балансе как незавершенное строительство (при долевом участии в строительстве средств местного бюджета в размере не более 5% от сметной стоимости объекта):

- справка учитывающей организации о сумме затрат (с приложением подтверждающих документов) на дату завершения строительства;

- муниципальный контракт (договор), подтверждающий, что строительство велось за счет средств местного бюджета в размере не более 5% от сметной стоимости объекта;

- письменный отказ остальных участников строительства от государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства;

- разрешение на строительство объектов (при наличии);

- документы о предоставлении земельных участков для строительства (при наличии);

- заключение, содержащее выводы о невозможности изготовления технической документации, выданное балансодержателем либо организацией, имеющей разрешение на данный вид деятельности, и заключение отдела по вопросам муниципального имущества администрации города Джанкоя Республики Крым о невозможности внесения объекта в Реестр объектов муниципальной собственности;

г) по прекращенному строительству:

- справка балансодержателя о сумме затрат на дату приостановления строительства и о наличии средств (бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым, бюджета Республики Крым, федерального бюджета, внебюджетных средств) на завершение строительства объекта;

- акт о приостановлении строительства, составленный заказчиком объекта с участием подрядной организации, по форме КС-17, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100;

- заключение технической экспертизы, выданное организацией, имеющей разрешение на данный вид деятельности, о нецелесообразности и (или) невозможности использования и (или) достройки объекта с учетом его технического состояния;

- отказ органа кадастрового учета в постановке объекта незавершенного строительства на государственный учет или заключение балансодержателя, содержащее выводы об отсутствии необходимости в постановке объекта на кадастровый учет в силу нецелесообразности его дальнейшего использования;

- разрешение на строительство объектов (при наличии);

- документы о предоставлении земельных участков для строительства (при наличии);

д) по неосуществленному строительству (в случае принятия решения о приостановлении проектно-изыскательских и предпроектных работ по неосуществленному строительству):

- справка учитывающей организации о сумме произведенных затрат на дату приостановления работ (с приложением подтверждающих документов) и наличии средств для продолжения проектно-изыскательских и предпроектных работ;

- акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству, составленный заказчиком объекта с участием проектной организации, по форме КС-18, утвержденной постановлением РФ от 11.11.1999 № 100;

- заключение учитывающей организации об основаниях выполнениях проектно-изыскательских и предпроектных работ;

- заключение учитывающей организации либо организации, имеющей разрешение на данный вид деятельности, о нецелесообразности продолжения выполнения проектно-изыскательских и предпроектных работ;

- документы о предоставлении земельных участков для строительства (при наличии);

е) по неосуществленному строительству (при наличии проектной документации на проведение работ по строительству объекта):

- справка учитывающей организации о сумме произведенных затрат (с приложением подтверждающих документов) и наличии средств для корректировки проектной документации, проведения работ по строительству объекта;

- заключение учитывающей организации об основании выполнения проектных работ;

- заключение учитывающей организации либо организации, имеющей разрешение на данный вид деятельности, о нецелесообразности корректировки проектной документации, выполнения работ по строительству объекта;

- разрешение на строительство объектов (при наличии);

- документы о предоставлении земельных участков для строительства (при наличии).

Балансодержатель предоставляет в комиссию цветные фотографии объекта незавершенного строительства для визуальной оценки данного объекта (если таковой имеется).

В случае непредоставления в полном объеме документов, указанных в настоящем пункте Порядка, секретарь комиссии дополнительно запрашивает у балансодержателя документы, которые должны быть предоставлены в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения запроса учитывающей организацией. Указанный запрос оформляется в виде письма за подписью председателя комиссии или заместителя председателя комиссии и направляется балансодержателю в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления ходатайства. При этом рассмотрение ходатайства приостанавливается на срок не более 30 дней, необходимый для предоставления документов.

В случае непредоставления документов по истечению срока, на который приостанавливалось рассмотрение ходатайства, комиссия не рассматривает ходатайство и возвращает его балансодержателю в течение 3-х рабочих дней с момента истечения указанного срока.

Балансодержатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за несоблюдение сроков и достоверность документации и информации, предоставленных на рассмотрение комиссии.

- Комиссия на заседании проверяет имеющиеся материалы и документацию по объекту и принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) списания затрат.

- Комиссией на заседании при рассмотрении предоставленных документов осуществляется оценка следующих критериев:

- уровень готовности объекта, определяемый показателем освоения сметной стоимости объекта (процент);

- нормативный и фактический срок возведения объекта;

- техническое обоснование возможности (невозможности) дальнейшего использования и восстановления объекта;

- наличие разрешения на строительство объектов, документов о предоставлении земельных участков для строительства;

- ориентировочная стоимость завершения строительства объекта;

- соответствие требованиям, предъявляемым действующим законодательством к проектной документации, объектам (в том числе документации, предусмотренной действующим градостроительным законодательством);

- физическое и (или) моральное устаревание, уничтожение (повреждение) объекта незавершенного строительства (в том числе в результате аварий, стихийных и иных бедствий, опасных природных явлений, катастроф).

7. Комиссия на заседании принимает решение о целесообразности списания затрат по объектам незавершенного строительства на основании оценки указанных выше критериев и устанавливая одновременно следующие обстоятельства:

а) по фактически завершенным строительством объектам, выявленным в результате инвентаризации объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры, но затраты на которые числятся на балансе как незавершенное строительство (наличие выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объект, при ее отсутствии – выписки отдела по вопросам муниципального имущества администрации города Джанкоя Республики Крым о внесении объекта в Реестр объектов муниципальной собственности);

б) по фактически завершенным строительством объектам, оформленным в муниципальную собственность, но затраты на которые числятся на балансе как незавершенное строительство (наличие выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объект, при ее отсутствии – выписки отдела по вопросам муниципального имущества администрации города Джанкоя Республики Крым о внесении объекта в Реестр объектов муниципальной собственности);

в) по фактически завершенному строительству, но числящемуся на балансе как незавершенное строительство (при долевом участии в строительстве средств местного бюджета в размере не более 5% от сметной стоимости объекта):

- наличие документов, подтверждающих, что строительство велось за счет средств местного бюджета в размере не более 5 % от сметной стоимости объекта;

- наличие заключения, содержащего выводы о невозможности изготовления технической документации, выданного балансодержателем либо организацией, имеющей разрешение на данный вид деятельности и заключения отдела по вопросам муниципального имущества администрации города Джанкоя Республики Крым о невозможности внесения объекта в Реестр объектов муниципальной собственности;

- срок с окончания строительства составляет более 5 лет;

- отсутствие разрешения на строительство объектов, документов о предоставлении земельных участков для строительства (наличие указанных обстоятельств не является обязательным);

г) по прекращенному строительству:

- уровень готовности объекта, определяемый показателем освоения сметной стоимости объекта, не более 5%;

- наличие отказа органа кадастрового учета в постановке объекта незавершенного строительства на государственный учет или заключение балансодержателя, содержащее выводы об отсутствии необходимости в постановке объекта незавершенного строительства на кадастровый учет в силу нецелесообразности его дальнейшего использования;

- заключение технической экспертизы, выданное организацией, имеющей разрешение на данный вид деятельности, о нецелесообразности и (или) невозможности использования и (или) достройки объекта с учетом его технического состояния;

- наличие акта о приостановлении строительства, составленного заказчиком объекта с участием подрядной организации, по форме КС-17, утвержденной постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100;

- срок с окончания строительства составляет более 5 лет;

- несоответствие требованиям, предъявляемым действующим законодательством к объектам (наличие указанных обстоятельств не является обязательным);

- отсутствие разрешения на строительство объектов и документов о предоставлении земельных участков для строительства (наличие указанных обстоятельств не является обязательным);

д) по неосуществленному строительству (в случае принятия решения о приостановлении проектно-изыскательских и предпроектных работ по неосуществленному строительству):

- наличие акта о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству, составленного заказчиком объекта с участием проектной организации, по форме КС-18, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100;

- заключение балансодержателя либо организации, имеющей разрешение на данный вид деятельности, о нецелесообразности продолжения выполнения проектно-изыскательских и предпроектных работ (в том числе в связи с подготовкой технического задания в соответствии с требованиями утративших силу норм законодательства);

е) по неосуществленному строительству (при наличии проектной документации на проведение работ по строительству объекта):

- заключение учитывающей организации либо организации, имеющей разрешение на данный вид деятельности, о нецелесообразности корректировки проектной документации, выполнения работ по строительству объекта;

- несоответствие требованиям, предъявляемым действующим законодательством к проектной документации, в том числе градостроительной документации (наличие указанных обстоятельств не является обязательным).

8. Решения комиссии принимаются по форме протокола заседания, который в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии оформляется и подписывается председателем, членами комиссии и секретарем комиссии.

В течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола заседания секретарь комиссии направляет учитывающей организации его копию.

На основании решения комиссии о целесообразности списания затрат по объектам незавершенного строительства балансодержатель осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации города Джанкоя Республики Крым о списании затрат в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения копии протокола заседания комиссии. Распоряжение администрации города Джанкоя Республики Крым принимается в течение 30 календарных дней с момента подготовки проекта.

9. Списки объектов незавершенного строительства ранее финансируемых за счет средств республиканского бюджета, подлежащие списанию на основании решения комиссии направляются в Межведомственную комиссию, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 5 марта 2020 года № 121 «О вопросах распоряжения и списания затрат по объектам незавершенного строительства» с предложением о списании затрат с приложением следующих сведений:

- технико-экономическая характеристика объекта незавершенного строительства;

- обоснование причин списания затрат по объектам незавершенного строительства;

- бухгалтерская справка о сумме затрат по объектам незавершенного строительства.

10. К предложению о списании затрат по объектам незавершенного строительства прилагаются следующие документы:

а) перечень затрат, числящихся на балансе учета балансодержателя, на объект незавершенного строительства;

б) сведения о том, что объект не является предметом действующего договора строительного подряда (с приложением подтверждающих документов при их наличии);

в) сведения о наличии проектной (предпроектной) документации и о сроках действия технических условий;

г) отчет о техническом обследовании объекта, подготовленный специализированной организацией, являющейся членом саморегулируемой организации в области проектирования и строительства;

д) документ, подтверждающий идентификацию объекта (в случае изменения его наименования);

е) ведомость затрат по объектам незавершенного строительства;

ж) справку по объекту незавершенного строительства по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку (для списания затрат капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, на стадии строительно-монтажных работ, в том числе в отношении которых предлагается снос);

з) акт о приостановлении строительства по форме КС-17, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100 (при наличии);

и) фотоматериалы объекта незавершенного строительства.